| KPI | تعریف | نحوه محاسبه | هدف مدیریتی | تفسیر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacity Utilization | درصد استفاده از ظرفیت تیم یا فرد(DevEstimat) | (Planned + Unplanned Work) ÷ Available Capacity × 100 | بررسی تعادل بار کاری | 80–100٪ مطلوب، بالای 100٪ ریسک اضافه‌بار |
| Delivery Rate develop | درصد کارهای واگذارشده که پلن یا آنپلن که تکمیل شده‌اند(استتوس بعد از inprogress) | Completed Work(Planned + Unplanned Work) ÷ Assigned Work × 100 | سنجش توان تحویل تیم | هرچه به 100٪ نزدیک‌تر باشد بهتر است |
| Delivery Rate | درصد کارهای واگذارشده که پلن یا آنپلن که تکمیل شده‌اند(دان شده) | Completed Work(Planned + Unplanned Work) ÷ Assigned Work × 100 | سنجش توان تحویل تیم | هرچه به 100٪ نزدیک‌تر باشد بهتر است |
| Capacity UtilizationQa | درصد استفاده از ظرفیت تیم یا فرد(TestEstimat) | ( Planned + Unplanned Work+ Carry Over) ÷ Available Capacity × 100 | بررسی تعادل بار کاری | 80–100٪ مطلوب، بالای 100٪ ریسک اضافه‌بار |
| Unplanned Work | سهم کارهای خارج از برنامه در اسپرینت | Unplanned Work ÷ Total Work × 100 | بررسی کیفیت برنامه‌ریزی | افزایش آن نشان‌دهنده ورود درخواست‌های پیش‌بینی‌نشده است |
| Planned Work | سهم کارهای برنامه در اسپرینت | planned Work ÷ Total Work × 100 | بررسی کیفیت برنامه‌ریزی | افزایش آن نشان‌دهنده ورود درخواست‌های پیش‌بینی‌نشده است |
| QA Return Rate | تعداد کاری که پس از QA برگشت خورده است | Returned ÷ Submitted(تعدادی که به تست منتقل شدن) × 100 | ارزیابی کیفیت توسعه | هرچه کمتر باشد بهتر است |
| First Pass Rate | درصد آیتم‌هایی که در اولین تست تأیید شده‌اند | Passed First Time ÷ Submitted × 100 | سنجش کیفیت اولیه توسعه | هرچه بیشتر باشد بهتر است |
| Rework Rate | درصد زمان کاری که صرف اصلاح مجدد شده است | Rework Time ÷ Total Development Time × 100 | اندازه‌گیری دوباره‌کاری | افزایش آن نشان‌دهنده اتلاف منابع است |
| Hotfix Count | تعداد Hotfixهای انجام‌شده در اسپرینت | تعداد Issueهای نوع Hotfix | سنجش پایداری محصول | افزایش آن نشانه ریسک در انتشار است |
| Bug Fix Count | تعداد باگ‌های رفع‌شده در اسپرینت | تعداد Issueهای نوع Bug | ارزیابی حجم فعالیت روی کیفیت | همراه با روند باگ‌های جدید تحلیل شود |

| KPI | تعریف | نحوه محاسبه | هدف |
| --- | --- | --- | --- |
| Cycle Time | مدت زمان از شروع توسعه تا Done | Done Date − In Progress Date | بررسی سرعت جریان کار |
| Lead Time | مدت زمان از ایجاد آیتم تا Done | Done Date − Created Date | ارزیابی سرعت تحویل به مشتری |
| Blocked Time | مدت زمانی که آیتم در وضعیت Blocked بوده است | مجموع زمان حضور در Status Blocked | شناسایی موانع فرآیند |
| Estimation Accuracy | دقت برآورد زمان | (TestEstimat+DevEstimat)÷ Log Time *100 | بهبود کیفیت برآوردها |
| Time Variance | اختلاف زمان واقعی و برآورد | Log Time − (TestEstimat+DevEstimat) | تحلیل انحراف برآورد |
| Average Story Size | میانگین Story Point آیتم‌های تکمیل‌شده | Total Story Points ÷ Completed Stories | بررسی اندازه آیتم‌ها |
| WIP | تعداد آیتم‌های هم‌زمان در حال انجام | میانگین آیتم‌های In Progress | کنترل تمرکز تیم |